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  ส่วนที่  ๑  
บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามในการดำเนินงานและการประเมินผล  ซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลความสำเร็จของการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม  โดยแผนการดำเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงานจึงเป็นรายละเอียดในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม  
๑. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
  ๑.๑ เพื่อรวบรวมรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ
  ๑.๒ เพื่อให้ทราบแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการในพื้นที่
  ๑.๓ เพื่อให้ทราบกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  ๑.๔ เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  ๑.๕ เพื่อให้การตรวจสอบผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามกำหนด
  ๑.๖ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒.๒  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
๓. ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
             ๔.๑ สามารถตรวจสอบแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ
             ๔.๒ สามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             ๔.๓ สามารถติดตามการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             ๔.๔ ทำให้การตรวจสอบผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามกำหนด
             ๔.๕ ทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
             ๔.๖ สามารถวัดผลความสำเร็จของโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ผด  ๑
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่จะดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมให้อยู่ใน
สภาพดีและได้มาตรฐาน
๑.๒ ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธารให้อยู่ในสภาพดี
๑.๓ ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารโรงเรียนในสังกัด อาคารศูนย์เยาวชน อาคารห้องสมุด
๑.๔ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาผิวดินปักเสาพาดสายไฟแรงสูงโรงกรองน้ำร่องระบายน้ำภูมิทัศน์สำนักงานและขยายเขตการจ่ายน้ำประปา

	๕
๒๙
๔
๔
	๒๖.๓๒
๕๘.๐๐
๗.๕๕
๑๐.๐๐
	๙๓๐,๐๐๐.-
๑๗,๘๓๒,๕๐๐.-
๑,๐๑๕,๐๐๐.-
๔๘๒.๐๐๐.-
	๐.๕๑
๑๐.๐๙
๐.๕๗
๓.๐๕
	สำนักปลัดเทศบาลและกองสวัสดิการสังคม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา

	รวม
	๒๗
	
	๒๐,๒๗๙,๕๐๐.-
	
	


ผด  ๑
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่จะดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในวิชาชีพเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้

	๘
	๖๖.๖๗
	๒๘๐,๐๐๐.-

	๐.๑๖
	กองสวัสดิการสังคม


	รวม
	๘
	
	๒๘๐,๐๐๐.-
	
	


ผด  ๑
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่จะดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๓.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความสมัครสมานสามัคคีรักชาติและเทิดทูนสถาบัน
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเมืองน่าอยู่ปลอดยาเสพติด
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
๓.๕ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๓.๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบผลการดำเนินงาน
๓.๘ ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๓.๙ การปรับปรุงตลาดตามเกณฑ์ตลาดดีมีมาตรฐาน
	๓
๑
๒
๖
๒
๓
๑
๕
๑
	๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๓๕.๒๙
๒.๑๕
๖.๕๒
๙.๐๙
๒๕.๐๐
๗๕.๐๐
	๖๐๐,๐๐๐.-
๑๐๐,๐๐๐.-
๑๐๐,๐๐๐.-
๗๕๐,๐๐๐.-
๙๗๘,๐๐๐.-
๑๖๐,๐๐๐.-
๓๐,๐๐๐.-
๑,๖๔๐,๐๐๐.-
๒๐๐,๐๐๐.-
	๐.๓๔
๐.๐๖
๐.๐๖
๐.๔๒
๐.๕๕
๐.๐๙
๐.๐๒
๐.๙๓
๐.๑๑
	สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ผด  ๑
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่จะดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (ต่อ)
๓.๑๐ การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพป้องกันและขจัดสาเหตุเพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วย
๓.๑๑ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓.๑๒ ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
๓.๑๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนหรือพลเมืองเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยและอำนาจหน้าที่ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกิจการงานเทศบาล

	๕
๑
๓
๓

	๓๘.๔๖
๑๖.๖๗
๗๕.๐๐
๕๐.๐๐

	๔๓๒,๐๐๐.-
๑๐๐,๐๐๐.-
๙๐๐,๐๐๐.-
๑๐๐,๐๐๐.-

	๐.๒๔
๐.๐๖
๐.๕๑
๐.๐๖

	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม



	รวม
	๓๖
	
	๖,๐๙๐,๐๐๐.-
	
	


ผด  ๑
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่จะดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
๔.๑ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสำนักงานอย่างเพียงพอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามแผนการกระจายอำนาจของรัฐให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบผลการดำเนินงาน
๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลโดยจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสม
๔.๖ ปรับปรุงและพัฒนารายได้
๔.๗ ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
๔.๘ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
	๖
๕
๘
๑
๑๐
๔
๓
๓
	๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๓๓.๓๓
๗๑.๔๓
๑๐๐.๐๐
๓๓.๓๓
๑๓.๐๔
	๕๘๐,๐๐๐.-
๑๔๑,๕๐๐.-
๒๑,๔๖๐,๔๐๐.-
๓๐,๐๐๐.-
๕๓๐,๐๐๐.-
๑๕๐,๐๐๐.-
๑๒๗,๐๐๐.-
๑๗๖,๔๕๐.-
	๐.๓๓
๐.๐๘
๑๒.๑๔
๐.๐๗
๐.๓๐
๐.๐๘
๐.๐๗
๑.๑๒
	สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
และกองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองคลังและกองช่าง
กองการประปา


ผด  ๑
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่จะดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร (ต่อ)

๔.๙ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีมีประสิทธิภาพให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

	๗

	๒๘.๐๐

	๒๒๑,๓๐๐.-

	๐.๑๒

	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
กองสวัสดิการสังคม


	รวม
	๕๗
	
	๒๓,๔๑๖,๖๕๐.-
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.
๓.
	ปรับปรุงห้องประชุมลำโขง
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องปฏิบัติงานสำนักงานอาคาร ๒ (ห้องทะเบียนและกองสวัสดิการ)
ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการปรับปรุงห้องประชุมลำโขง ตามแบบเทศบาลกำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องปฏิบัติงานสำนักงานอาคาร ๒ (ห้องทะเบียนและกองสวัสดิการ)ตามแบบเทศบาลกำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ตามแบบเทศบาลกำหนด
	๒๐๐,๐๐๐.-
๓๐๐,๐๐๐.-
๓๕๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐาน (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔.
๕.


	จัดตั้งและส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ
จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ
	๕๐,๐๐๐.-
๓๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.

	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนมณีโกมล จากซอยประชาจรัญถึงถนนมิตรภาพท่าบ่อ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนน ๕ ธันวา (ด้านขวา) หมู่ ๑๓
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนมณีโกมล จากซอยประชาจรัญถึงถนนมิตรภาพท่าบ่อ
ยาว ๓๘๕ ม. กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ยน ๐.๗๔ ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนน ๕ ธันวา (ด้านขวา) หมู่ ๑๓ ยาว ๔๖๕.๐๐ ม. กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด
	๑,๒๙๙,๐๐๐.
๑,๔๓๒,,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองช่าง
กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.
๔.

	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนนาดาว ๑ (ฝั่งขวา)
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนแก้ววรวุฒฺ หมู่ ๘ ต.ท่าบ่อ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนนาดาว ๑ (ฝั่งขวา) ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. กว้างภายใน ๐.๔๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๐.๗๙ ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนแก้ววรวุฒฺ หมู่ ๘ ต.ท่าบ่อ ยาว ๕๖.๐๐ ม. กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ยน ๐.๕๙ ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด

	๔๕๙,๐๐๐.-
๑๖๙,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองช่าง
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕.
๖.


	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูซอยนิกรประสิทธิ์ ๔ (ฝั่งซ้าย)
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนแก้ววรวุฒิเริ่มจากถนนพนังชลประทานถึงรางเดิมถนนบรรเทาทุกข์ ต.ท่าบ่อ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูซอยนิกรประสิทธิ์ ๔ (ฝั่งซ้าย) ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๑ ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนแก้ววรวุฒิเริ่มจากถนนพนังชลประทานถึงรางเดิมถนนบรรเทาทุกข์ ต.ท่าบ่อ ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๓ ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด
	๔๙๐,๐๐๐.-
๓๔๑,๐๐๐.-


	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองช่าง
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๗.
๘.
	ก่อสร้างถนนรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนเลียบแม่น้ำโขง หมู่ ๘ ต.ท่าบ่อ จากสามแยกถนนท่าเสด็จถึงโรงน้ำแข็ง
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนรอบวัดอรัญวาสี หมู่ ๖ ต.ท่าบ่อ  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนเลียบแม่น้ำโขง หมู่ ๘ ต.ท่าบ่อ จากสามแยกถนนท่าเสด็จถึงโรงน้ำแข็ง ยาว ๒๓๐.๐๐ ม.กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๔ ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนรอบวัดอรัญวาสี หมู่ ๖ ต.ท่าบ่อ  ยาว ๓๕๖.๐๐ ม.กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๖ ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด 

	๗๔๗,๕๐๐.-
๑,๒๒๔,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองช่าง
กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๙.
๑๐.
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนประชานิยมต่อจากเดิม ต.ท่าบ่อ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนคูเมืองจุดเริ่มต้นที่ถนน๕ธันวาชุมชนบ่อแก้ว (ฝั่งขวามือ) หมู่ ๖ ต.ท่าบ่อ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนประชานิยมต่อจากเดิม ต.ท่าบ่อ ยาว ๓๙๒.๐๐ ม.กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๔ ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนคูเมืองจุดเริ่มต้นที่ถนน๕ธันวาชุมชนบ่อแก้ว (ฝั่งขวามือ) หมู่ ๖ ต.ท่าบ่อ ยาว ๒๑๐.๐๐ ม.กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๙ ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด 

	๑,๒๖๙,๐๐๐.-
๗๓๕,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองช่าง
กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๑.
๑๒.
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูภายในสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ      

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมณีโกมล ๓
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูภายในสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ ยาว ๒๒๐.๐๐ ม.กว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมณีโกมล ๓ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม..ตามแบบเทศบาลกำหนด 

	๖๖๐,๐๐๐.-
๑๕๔,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองช่าง
กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๓.
๑๔.
	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีอ้วน ต.น้ำโมง  

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงจันทร์ ต.น้ำโมง  


	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำ
เนินการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีอ้วน ต.น้ำโมง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาล
กำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำ
เนินการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงจันทร์ ต.น้ำโมง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด

	๔๕,๐๐๐.-
๔๕,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองช่าง
กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๕.
๑๖.
	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย๕ (ต่อจากเดิม) ต.น้ำโมง
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๓ (ต่อจากเดิม) ต.น้ำโมง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำ
เนินการก่อสร้างถนน คสล.ซอย๕ (ต่อจากเดิม) ต.น้ำโมง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๗.๐๐ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำ
เนินการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๓ (ต่อจากเดิม) ต.น้ำโมง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒.๐๐ 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด
	๑๘๐,๐๐๐.
๑๗๘,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองช่าง
กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๗.
๑๘.
	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.ถนนคูเมือง
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนนิกรประสิทธิ์ หมู่ ๑๑ ต.ท่าบ่อ จากแยกถนนนิกรประสิทธิ์ ถึงแยกถนนท่าบ่อ-บ้านผือ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.ถนนคูเมือง กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนนิกรประสิทธิ์ หมู่ ๑๑ ต.ท่าบ่อ จากแยกถนนนิกรประสิทธิ์ ถึงแยกถนนท่าบ่อ-บ้านผือ  กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๒.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด
	๒๘๒,๐๐๐.
๕๑๘,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองช่าง
กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๙.
๒๐.
	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิกรประสิทธิ์ ๙ หมู่ ๑๑ ต.ท่าบ่อ
ขยายถนนห้าธันวาจากถนนมิตรภาพถึงถนนรอบวัดอรัญญวาสี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิกรประสิทธิ์ ๙ หมู่ ๑๑ ต.ท่าบ่อ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๔.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายถนนห้าธันวาจากถนนมิตรภาพถึงถนนรอบวัดอรัญญวาสี – ขยายถนนกว้าง ๔-๕ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๘.๐๐ ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด
	๔๐๐,๐๐๐.
๕๐๙,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองช่าง
กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒๑.
๒๒.
	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนแก้ววรวุฒิจากหกแยกถึงสี่แยกถนนท่าเสด็จ ต.ท่าบ่อ

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนนิกรประสิทธิ์ต่อจากเดิมเริ่มจากซอยนิกรประสิทธิ์ ๑๐ ถึงสุดเขตเทศบาล ต.ท่าบ่อ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนแก้ววรวุฒิจากหกแยกถึงสี่แยกถนนท่าเสด็จ ต.ท่าบ่อ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนนิกรประสิทธิ์ต่อจากเดิมเริ่มจากซอยนิกรประสิทธิ์ ๑๐ ถึงสุดเขตเทศบาล ต.ท่าบ่อกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๕.๐๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๓๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด
	๖๒๐,๐๐๐.
๑,๐๕๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองช่าง
กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒๓.
๒๔.
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนมณีโกมลจากแยกพาณิชย์บำรุงถึงแก้ววรวุฒิ
ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนท่าบ่อสำราญจากถนนมิตรภาพถึงถนนริมโขง ต.ท่าบ่อ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนมณีโกมลจากแยกพาณิชย์บำรุงถึงแก้ววรวุฒิกว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ ม. ยาว ๕๖๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนท่าบ่อสำราญจากถนนมิตรภาพถึงถนนริมโขง ต.ท่าบ่อ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๖๓๘.๐๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๘.๐๐ ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด
	๑,๐๘๐,๐๐๐.
๑,๓๓๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองช่าง
กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒๕.
๒๖.
	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเลียบวัดจากถนนผดุงสามัคคีถึงถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ

ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตภายในศูนย์ราชการทม.ท่าบ่อ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเลียบวัดจากถนนผดุงสามัคคีถึงถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ ยาว ๖๓๕.๐๐ ม.ขยายผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในศูนย์ราชการทม.ท่าบ่อ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๘.๐๐ ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด
	๑,๒๘๓,๐๐๐.
๔๒๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองช่าง
กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒๗.
๒๘.
	ต่อเติมโรงเก็บวัสดุกองช่างบริเวณสวยสมเด็จย่า
ก่อสร้างลานกีฬา คสล หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่อเติมโรงเก็บวัสดุกองช่าง บริเวณสวยสมเด็จย่าตามแบบเทศบาลกำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างลานกีฬา คสล.หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๖.๐๐ ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด
	๓๐๐,๐๐๐.
๑๙๘,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองช่าง
กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง คสล. สะพาน รางระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ภูมิทัศน์ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายต้นน้ำลำธาร ให้อยู่ในสภาพดี (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒๙.

	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
แรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๕๐ KV จำนวน ๑ หม้อแปลง 

	๔๑๕,๐๐๐.

	ทม.ท่าบ่อ

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารโรงเรียนในสังกัดอาคารศูนย์เยาวชนอาคารห้องสมุด

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.


	ก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน ขนาด ๑๐ ก๊อกน้ำ จำนวน ๒ ชุด สำหรับศูนย์ ๑ ตามแบบเทศบาลกำหนด  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด
	๒๐๐,๐๐๐.-
๓๑๕,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองการศึกษา
กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๓ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารโรงเรียนในสังกัดอาคารศูนย์เยาวชนอาคารห้องสมุด (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.
๔.


	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนห้องเรียนอาคาร ๕
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนห้องเรียนอาคาร ๕

ตามแบบเทบาลกำหนด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
	๒๐๐,๐๐๐.-
๓๐๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองการศึกษา
กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๔ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาผิวดินปักเสาพาดสายไฟแรงสูงโรงกรองน้ำร่องระบายน้ำภูมิทัศน์สำนักงานและขยายเขตการจ่ายน้ำประปา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.


	ขยายเขตวางท่อเมนประปาถนนผดุงสามัคคี (ซอยข้างร้านพลอยค้าไม้)
ขยายเขตวางท่อเมนประปาซอยจรดล ๑ ตอน ๓

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตวางท่อเมนประปาถนนผดุงสามัคคี (ซอยข้างร้านพลอยค้าไม้)
ตามแบบเทบาลกำหนด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตวางท่อเมนประปาซอยจรดล ๑ ตอน ๓ ตามแบบเทศบาลกำหนด
	๑๑๙,๐๐๐.-
๑๑๕,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองการประปา
กองการประปา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ๑.๔ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาผิวดินปักเสาพาดสายไฟแรงสูงโรงกรองน้ำร่องระบายน้ำภูมิทัศน์สำนักงานและขยายเขตการจ่ายน้ำประปา(ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.
๔.


	ขยายเขตวางท่อเมนประปาซอยจรดล ๒ ตอน ๑
ขยายเขตวางท่อเมนประปาซอยจรดล ๓ ตอน ๓

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตวางท่อเมนประปาซอยจรดล ๒ ตอน ๑
ตามแบบเทบาลกำหนด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตวางท่อเมนประปาซอยจรดล ๑ ตอน ๓ ตามแบบเทศบาลกำหนด
	๑๓๘,๐๐๐.-
๑๑๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองการประปา
กองการประปา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     ๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในวิชาชีพเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.

	ฝึกอบรมเยาวชนกับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและทุพพลภาพ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนกับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและทุพพลภาพ

	๓๐,๐๐๐.-
๒๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     ๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในวิชาชีพเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.
๔.
๕.
	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ 
ฝึกอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
	๗๐,๐๐๐.-
๒๕,๐๐๐.-
๒๕,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     ๒.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในวิชาชีพเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๖.
๗.
๘.
	อบรมเชิงปฏิบัติการสภาเด็กและเยาวชนตำบล(เทศบาลเมืองท่าบ่อ)
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ 
ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเด็กและเยาวชนตำบล(เทศบาลเมืองท่าบ่อ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
	๓๐,๐๐๐.-
๔๐,๐๐๐.-
๔๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความสมัครสมานสามัคคีรักชาติและเทิดทูนสถาบัน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.
๓.
	วันท้องถิ่นไทย
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและฉลองศาลหลักเมือง
ฝึกอบรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
	๕๐,๐๐๐.-
๕๐๐,๐๐๐.-
๕๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๒ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเมืองน่าอยู่ปลอดยาเสพติด

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.

	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

	๑๐๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ

	สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๓ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.

	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบรมและทำประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทำประชาคมท้องถิ่นในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

	๕๐,๐๐๐.-
๕๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ


	กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.
๓.
๔.


	จัดกีฬาเซปักตะกร้อชุมชน  
จัดกีฬาเซปักตะกร้อประเภทประชาชนทั่วไป
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภททั่วไปภายในชุมชน  
จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ภายในเขตจังหวัดหนองคาย  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ  เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภททั่วไปภายในชุมชน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ภายในเขตจังหวัดหนองคาย  
	๗๐,๐๐๐.-
๑๕๐,๐๐๐.-
๑๕๐,๐๐๐.-
๑๕๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕.
๖.

	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคและระดับประเทศ 

เข้าค่ายนักกีฬานักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคระดับประเทศ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคและระดับประเทศ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายนักกีฬานักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคระดับประเทศ

	๒๐๐,๐๐๐.-
๓๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองการศึกษา
กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.

	การจัดการศึกษา ภาษาสู่อาเซียน
พัฒนาอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิทยากรครูผู้สอน   ๒ ภาษ(ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพัฒนาอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

	๘๒๘,๐๐๐.-
๑๕๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองการศึกษา
กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๖ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.
๓.

	กิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ
เข้าร่วมมหกรรมการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ระดับประเทศ
จัดกิจกรรมในโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมมหกรรมการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ระดับประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนเทศบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	๕๐,๐๐๐.-
๑๐๐,๐๐๐.-
๑๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๗ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลและตรวจสอบผลการดำเนินงาน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.

	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการศูนย์สามวัยในโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการศูนย์สามวัยในโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	๓๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ

	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๘ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.
๓.


	กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่   ประจำปี  ๒๕๖๐
งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๙
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๘
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙
	๔๐,๐๐๐.-
๗๐๐,๐๐๐.-
๒๕๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๘ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔.
๕.
.


	งานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

	๒๕๐,๐๐๐.-
๔๐๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองการศึกษา
กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๙ แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงตลาดตามเกณฑ์ตลาดดีมีมาตรฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.

	ก่อสร้างกันสาดโครงหลังคาอาคารตลาดสด (ฝั่งด้านทิศตะวันออก)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างกันสาดโครงหลังคาอาคารตลาดสด (ฝั่งด้านทิศตะวันออก)

ตามแบบเทศบาลกำหนด

	๒๐๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ

	กองสาธารณสุขฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๑๐ แนวทางการพัฒนา การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและขจัดสาเหตุเพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วย

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.

๓.
	รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ To be number one
รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ To be number one

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายให้แก่ชุมชนต่างๆ ๑๙ชุมชนๆ ละ ๑๕,๐๐๐  บาท  
	๑๐๐,๐๐๐.-
๕๐,๐๐๐.-
๑๔๒,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๑๐ แนวทางการพัฒนา การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและขจัดสาเหตุเพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วย (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔.
๕.

	รณรงค์เกี่ยวกับแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เกี่ยวกับแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง

	๕๐,๐๐๐.-
๙๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๑๑ แนวทางการพัฒนา การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.

	เทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถเก็บขนขยะมูลฝอย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยตามแบบเทศบาลกำหนด

	๑๐๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ

	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๑๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาล

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.

๓.

	ก่อสร้างคอกพักสัตว์
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
ก่อสร้างบ้านพักพนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างคอกพักสัตว์ ตามแบบเทศบาลกำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่ ตามแบบเทศบาลกำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักพนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์ ตามแบบเทศบาลกำหนด
	๔๐๐,๐๐๐.-
๑๐๐,๐๐๐.-
๔๐๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     ๓.๑๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคณะกรรมการชุมชนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยและอำนาจหน้าที่ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกิจการงานเทศบาล

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.
๓.
	อบรมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน ๑๙ ชุมชน
จัดเก็บข้อมูลครัวเรือน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ อบรมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองท่าบ่อ
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน ๑๙ ชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน
	๓๐,๐๐๐.-
๔๐,๐๐๐.-
๓๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.

	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
จัดงานวันเทศบาล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล

	๓๐๐,๐๐๐.-
๕๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อและนอกสถานที่
ทม.ท่าบ่อ

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.
๔.
๕.

	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และทัศนศึกษาดูงาน
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
จัดงานวัน  อปพร.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานอปพร.  

	๕๐,๐๐๐.-
๕๐,๐๐๐.-
๓๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๖.

	ฝึกอบรมพัฒนาสมรรถภาพและทัศนศึกษาดูงานของ จนท.ป้องกันฯ 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถภาพและทัศนศึกษาดูงานของ จนท.ป้องกันฯ

	๑๐๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ

	สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสำนักงานอย่างเพียงพอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.

๓.
๔.
๕.


	เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง

เก้าอี้บุนวม
โซฟาชุดรับรองแขก
ที่นั่งพักคอยสำหรับประชาชนที่มาติดต่องาน
ป้ายจราจร


	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน ๑๐ ตัว 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับรองแขก จำนวน ๑ ชุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่นั่งพักคอยสำหรับประชาชนที่มาติดต่องาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งป้ายจราจร
	๖,๕๐๐.-
๑๐,๐๐๐.-
๑๐,๐๐๐.-
๑๕,๐๐๐.-
๑๐๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามแผนกระจายอำนาจของรัฐบาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.
๓.
๔.


	สัมมนาเครือข่ายต้านยาเสพติด

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๔ มิถุนายน)
ส่งเสริมสนับสนุนต่อต้านยาเสพติด
จัดทำแผนเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเครือข่ายต้านยาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๔ มิถุนายน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนต่อต้านยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติด
	๕๐,๐๐๐.-
๕๐,๐๐๐.-
๑๐๐,๐๐๐.-
๕๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ


	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามแผนกระจายอำนาจของรัฐบาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕.
๖.
๗.
๘.

	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
สนับสนุนการสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพลภาพ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ
	๑๐๐,๐๐๐.-
๑๒๐,๐๐๐.-
๑๗,๘๖๐,๘๐๐.-
๓,๑๒๙,๖๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	สวัสดิการสังคม
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบผลการดำเนินงาน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.

	ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามโครงการต่างๆ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามโครงการต่างๆ


	๓๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ

	กองวิชาการและแผนงาน

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๕ แนวทางการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลโดยจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.
๓.
๔.


	โซฟา
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ชั้น
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานเลื่อน
ชั้นวางเอกสาร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา จำนวน ๑ ชุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ชั้น จำนวน ๔ หลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานเลื่อน จำนวน ๔ หลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสารชนิด ๔ ชั้น จำนวน ๒ หลัง
	๑๐,๐๐๐.-
๒๐,๐๐๐.-
๒๐,๐๐๐.-
๑๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๕ แนวทางการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลโดยจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสม (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕.
๖.

	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง
เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพกพา ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ พร้อมไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด

	๙๐,๐๐๐.-
๓๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๕ แนวทางการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลโดยจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสม (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๗.


	กล้องถ่ายภาพ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลความละเอียดสูง ๒๐.๒ ล้านพิกเซล ซิปประมวลผลภาพไม่น้อยกว่า DIGIC ๕ ถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ ภาพ/วินาที ISO ๑๐๐-๒๕๖๐๐ โฟกัสอัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๑๙ จุด FULL HD รองรับ WIFI และ GPS จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว Live View จำนวน ๑ ตัว
	๕๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
	กองวิชาการและแผนงาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๕ แนวทางการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลโดยจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสม (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๘.
๙.


	ปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงานอาคารกองวิชาการและแผนงาน
ปรับปรุงต่อเติมห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงานอาคารกองวิชาการและแผนงาน ตามแบบเทศบาลกำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงต่อเติมห้องห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามแบบเทศบาลกำหนด

	๑๐๐,๐๐๐.-
๑๐๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๕ แนวทางการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลโดยจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสม (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๐.

	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชาสัมพันธ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชาสัมพันธ์ ตามแบบเทศบาลกำหนด

	๑๐๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ

	กองวิชาการและแผนงาน

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๖ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได้

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.
๓.
๔.

	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีท้องถิ่น
จัดทำใบปลิวประชาสัมพันธ์
จัดทำผลงานเพื่อขอรับรางวัลด้านการจัดเก็บภาษี
จัดทำแผนที่ภาษี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำใบปลิวประชา
สัมพันธ์ถึงเจ้าของทรัพย์สินในการจัดเก็บภาษี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลงานเพื่อขอรับรางวัลด้านการจัดเก็บภาษี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี
	๓๕,๐๐๐.-
๕,๐๐๐.-
๑๐,๐๐๐.-
๑๐๐,๐๐๐.-
	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
	กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๗ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.

	ตู้เก็บเอกสาร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนชนิดมือผลัก CPT-๑๐ ขนาดกว้าง ๓๘๒๐ มม.ยาว ๙๑๔ มม. สูง ๑๙๘๐ มม. โครงสร้างตู้ทำจากเหล็กหนา ๐.๖ มม. น้ำหนักตู้รวม ๕๐๐ กก. ฐานเลื่อนทำจากเหล็ก รางรับน้ำหนักและรางล้อประคองทำจากเหล็ก มือจับอลูมิเนียม ระบบกุญแจปิดล็อคที่ฐานตู้ พร้อมด้วยกุญแจล็อคด้านบน จำนวน ๑ หลัง 
	๙๒,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ

	กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๗ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒.
๓.


	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
เลื่อยโซ่ยนต์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter จำนวน ๑ เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

	๕,๐๐๐.-
๓๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองช่าง
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๘ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.
๓.

	ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด ๒ บานเลื่อน
เครื่องจ่ายสารคลอรีน
เครื่องจ่ายสารเคมี

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด ๒ บานเลื่อน

จำนวน ๑ หลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องจ่ายสารคลอรีน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องจ่ายสารเคมี

	๖,๔๕๐.-
๑๒๐,๐๐๐.-
๕๐,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองการประปา
กองการประปา
กองการประปา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๙ แนวทางการพัฒนา จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีมีประสิทธิภาพให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
๒.

	เครื่องตัดหญ้าสายสะพายแบบข้ออ่อน
โต๊ะทำงานแบบไม้

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสายสะพายแบบข้ออ่อนจำนวน ๑๐ เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบไม้ จำนวน ๑ ตัว

	๑๑๐,๐๐๐.
๒๕,๐๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๙ แนวทางการพัฒนา จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓.
๔.
๕.


	เครื่องปรับอากาศ
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด ๒ บานเลื่อนกระจกสูง
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๔ ลิ้นชัก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด ๒ บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๑ หลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๓ หลัง

	๕๖,๐๐๐.-
๖,๕๐๐.-
๑๓,๕๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผด  ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     ๔.๙ แนวทางการพัฒนา จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕๕๙
	พ.ศ. ๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๖.
๗.

	โต๊ะทำงาน ระดับ ๓-๖
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ๓-๖
จำนวน ๑ ชุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง
	๖,๐๐๐.-
๔,๓๐๐.-

	ทม.ท่าบ่อ
ทม.ท่าบ่อ

	กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


