บัญชีโครงการ/กิจกรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้ารางระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล หมู่ที่ 1 (บ้านนายพราน) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนเลียบคลอง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (บ้านนายราวี บุญชื่น) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนประชาราษฎร์ หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 26.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบ มฐ.ท2-13 และเทศบาลกำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 75.00 เมตรหนา 0.15 เมตรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.10 เมตรตามแบบ มฐ.ท1-01 , มฐ.ท2-13 และแบบเทศบาลกำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 40.00 เมตรตามแบบ มฐ.ท2-13 และแบบเทศบาลกำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 220.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบ ท2-13 และแบบเทศบาลกำหนด | 63,000 256,000 80,000 724,000 | เทศบาลตำบลโพนสา เทศบาลตำบลโพนสา เทศบาลตำบลโพนสา เทศบาลตำบลโพนสา | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 7 8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 เชื่อมถนนเทศบาล 5 (บ้านนายศักดิ์) โครงการปรับปรุงถนนโพนสา (หน้าบ้านนายสมพงษ์-ตลาดสด) หมู่ที่ 3 โครงการติดตั้งกระจกโค้งลดอุบัติเหตุ โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหลังใหม่ (อาคารสำนักงานเทศบาล) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ ท2-13 และแบบเทศบาลกำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโพนสา ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 316 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด และแบบ มาตรฐาน ท2-13 เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกระจกโค้งลดอุบัติเหตุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว พร้อมเสา จำนวน 30 ชุด ตามแบบเทศบาลกำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานหลังใหม่ ปริมาณงาน เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาเป็นแผ่นเหล็กรีดลอน ปริมาณงาน พื้นที่ 510 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด | 95,000 1,395,000 81,600 241,000 | เทศบาลตำบลโพนสา เทศบาลตำบลโพนสา เทศบาลตำบลโพนสา เทศบาลตำบลโพนสา | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |