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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
เพิ่มเติม (ฉบับที่  ๑)
                           งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑  พ.ศ. ๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
******************


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๒๒  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑  เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐


ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาพัฒนาตำบลรังงามให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี )  เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑  ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงามต่อไป


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐
(นายอุดร    นูพลกรัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

คำนำ


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564)  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559  ไปแล้วนั้น
 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  ข้อ  22  เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่  1)  เพื่อให้การบริหารงานในการพัฒนาพื้นที่และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงานการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลรังงาม  จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่  1)            




















คณะผู้จัดทำ
                                                             คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
                                                                     องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
สารบัญ
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หลักการและเหตุผล

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่  1)


องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  และได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559


เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ   และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม  โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้                   


ข้อ  22  การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน   ดังนี้


(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น


(3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง


ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ  และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  จึงให้เพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ()พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)
-2-
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่  1)
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
	ยุทธศาสตร์
	ปี  2561
	ปี 2562
	ปี  2563
	ปี  2564
	รวม  4  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)

	1)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเกษตร
     1.1   แผนงานการเกษตร
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     2.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน
	2
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	300,000

	รวม
	2
	300,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	300,000


-3-
	ยุทธศาสตร์
	ปี  2561
	ปี 2562
	ปี  2563
	ปี  2564
	รวม  4  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)

	3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   1.1  แผนงานงบกลาง
   1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์
   1.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
         และนันทนาการ
   1.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป
   1.5  แผนงานสาธรณสุข
   1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
   1.7  แผนงานการศึกษา
   1.8  แผนงานรักษาความสงบภายใน
   1.9  แผนงานเคหะและชุมชน
	-
3
-
-
1
2
5
4
-
	-
230,000
-
-
20,000
50,000
102,400
210,000
-
	-
3
-

-

-
2
-
4
-
	-
230,000
-

-

-
50,000
-
210,000
-
	-
3
-

-

-
2
-
4
-
	-
230,000
-

-

-
50,000
-
210,000
-
	-
3
-

-

-
2
-
4
-
	-
230,000
-

-

-
50,000
-
210,000
-
	-
12
-

-

1
8
4
16
-
	-
920,000
-

-

20,000
200,000
102,400
840,000
-

	รวม
	15
	612,400
	13
	490,000
	9
	490,000
	9
	490,000
	46
	2,082,400

	4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     1.1  แผนงานการเกษตร
     1.2  แผนงานสาธารณสุข
	-
2
	-
100,000
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-
	-
2
	-
100,000

	รวม
	2
	100,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	100,000


-4-
	ยุทธศาสตร์
	ปี  2561
	ปี 2562
	ปี  2563
	ปี  2564
	รวม  4  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(ระบุ)

	5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
     1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	3
	427,915
	1
	65,000
	1
	65,000
	1
	65,000
	6
	560,000

	รวม
	3
	427,915
	1
	65,000
	1
	65,000
	1
	65,000
	6
	622,915

	6)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
     1.2  แผนงานการเกษตร
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-

	รวม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวมทั้งสิ้น
	22
	1,440,315
	10
	555,000
	10
	555,000
	10
	555,000
	52
	3,105,315


แบบ  ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1)
-6-

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561 -  พ.ศ. 2564)

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศใน 
     ประชาคมอาเซียน
     ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        

2.1   แผนงาน   เคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านดอนเปล้า  หมู่  7ค่าพิกัด  GPS

E= 0816437  N= 1710201
	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

	- โดยการติดตั้งถังประปาเหล็ก  ขนาด  12 ลบ. ม. พร้อมอุปกรณ์ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
	150,000 
(งบ อบต.)
	-
	-
	-
	1  แห่ง
	- ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

	กองช่าง

	2
	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. และปีกกำแพงหน้าหลังเหลี่ยม ถนนสายนานายหลงมา ขวัญสันเทียะ บ้านโกรกตาแป้น หมู่  2
E= 15.482587  N= 101.928364
	- เพื่อให้ประชาชนมีถนนไว้สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	-  ท่อลอดเหลี่ยม คสล. และปีกกำแพงหน้าหลังเหลี่ยม  ขนาด 1.50*1.50 ชนิด 2 ช่องทาง ความยาวตามคันทาง 6.00 ม. แบบเลขที่ กสช.ท.1-26 ทลต.020304/3
	150,000 
(งบ อบต.)
	-
	-
	-
	1  แห่ง
	- ประชาชนมีถนนไว้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	กองช่าง

	รวม
	..........2..........โครงการ
	
	
	300,000
	-
	-
	-
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
   
    ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  3.2   แผนงาน  สังคมสงเคราะห์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	1

	โครงการบ้านท้องถิ่นไทยประชารัฐร่วมใจ

	-  เพื่อดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ พิการและผู้ที่มีรายได้น้อย
	-  จำนวน  1  หลัง
	70,000
(งบ อบต.)


	70,000
(งบ อบต.)


	70,000
(งบ อบต.)


	70,000
(งบ อบต.)


	จำนวนครั้ง/ปี
	-  ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ พิการและผู้ที่มีรายได้น้อย
	สังคมสงเคราะห์

	2

	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนตำบลรังงาม
	-  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจ  ประยุกต์ใช้และดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
	-  กลุ่มประชาชนจำนวน  52  คน
	100,000
(งบ อบต.)

	100,000
(งบ อบต.)

	100,000
(งบ อบต.)

	100,000
(งบ อบต.)

	1  /ครั้ง/ปี
	-  ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจ  ประยุกต์ใช้และดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
	สังคมสงเคราะห์
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
   
    ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  3.2   แผนงาน  สังคมสงเคราะห์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	3
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพสตรีและครอบครัว
	-  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาของสตรีให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและเพิ่มขีดความสามารถในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ
	-  กลุ่มประชาชน จำนวน  100  คน
	60,000
(งบ อบต.)

	60,000
(งบ อบต.)

	60,000
(งบ อบต.)

	60,000
(งบ อบต.)

	1  /ครั้ง/ปี
	-  ศักยภาพในการพัฒนาของสตรีให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีความสามารถในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	สังคมสงเคราะห์

	รวม
	......3.....โครงการ
	-
	-
	230,000
	230,000
	230,000
	230,000
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
   
    ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  3.6   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	1

	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

	-  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาถืบาล
	คณะผู้บริหาร  สมาชิก ส.อบต.  พนักงานส่วนตำบลทุกระดับ ประชาชนทั่วไปจำนวน  80  คน
	30,000
(งบ อบต.)

	30,000
(งบ อบต.)

	30,000
(งบ อบต.)

	30,000
(งบ อบต.)

	ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป
	ผู้เข้ารับการอบรมมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและสามารถปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมสูงขึ้น
	สำนักปลัด

	2

	โครงการราษฎร์รัฐใส่ใจเรียนรู้กฎ
	-  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของตนเอง
	คณะผู้บริหาร  สมาชิก ส.อบต.  พนักงานส่วนตำบลทุกระดับ ประชาชนทั่วไปจำนวน  80  คน
	20,000
(งบ อบต.)

	20,000
(งบ อบต.)

	20,000
(งบ อบต.)

	20,000
(งบ อบต.)

	ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป
	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ  ข้อบังคับกฎหมาย ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของตนเองไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
	สำนักปลัด



	รวม
	.......2........โครงการ
	-
	-
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	-
	-
	-
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
   
     ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.5  แผนงาน    สาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	1
	จัดซื้อวัสดุประจำรถEMS
	-  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
	วัสดุประจำรถ EMS
	20,000

(งบ อบต.)
	-

	-

	-

	วัสดุที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
	-  มีวัสดุใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มมากขึ้น
	งานสาธารณสุข

	รวม
	........1.......โครงการ
	-
	-
	20,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
   
    ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  3.8   แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	1

	โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันสาธารณภัย
	-  เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน
	-  ประชาชนตำบลรังงาม  9  หมู่บ้าน
	50,000
(งบ อบต.)

	50,000
(งบ อบต.)

	50,000
(งบ อบต.)

	50,000
(งบ อบต.)

	หนึ่งครั้ง/ปี
	-  ประชาชนได้รับความรู้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ
	สำนักปลัด

	2

	โครงการลดความเสี่ยงและป้องกันอัคคีภัย
	-  เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย
	-  ประชาชนตำบลรังงาม  นักเรียนทุกโรงเรียน  อาสาสมัครและบุคลากรด้านการป้องกันอัคคีภัย
	30,000
(งบ อบต.)

	30,000
(งบ อบต.)

	30,000
(งบ อบต.)

	30,000
(งบ อบต.)

	หนึ่งครั้ง/ปี
	-  ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่
	สำนักปลัด



	3
	โครงการรณรงค์ป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยทางถนน
	-  เพื่อป้องกันภัยทางถนน
	-  ประชาชนตำบลรังงาม  นักเรียนทุกโรงเรียน  อาสาสมัครและบุคลากรด้านการป้องกันอัคคีภัย
	30,000
(งบ อบต.)

	30,000
(งบ อบต.)

	30,000
(งบ อบต.)

	30,000
(งบ อบต.)

	หนึ่งครั้ง/ปี
	-  ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
	สำนักปลัด

	4
	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	-  เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครป้องกันภัยหรือบุคลากรด้านการป้องกันภัย
	-  อปพร. อาสาสมัครและบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	100,000
(งบ อบต.)

	100,000
(งบ อบต.)

	100,000
(งบ อบต.)

	100,000
(งบ อบต.)

	หนึ่งครั้ง/ปี
	- อาสาสมัคร บุคลากรด้านการป้องกันภัยได้รับความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
	สำนักปลัด



	รวม
	........4.......โครงการ
	-
	-
	210,000
	210,000
	210,000
	210,000
	-
	-
	-
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่  5   การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
   
     ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  
        4.3  แผนงาน  สาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	1
	จัดซื้อถังขยะ
	-  เพื่อความสะอาดของหมู่บ้านและสะดวกต่อการรวบรวมขยะนำไปกำจัด
	-  จัดซื้อถังขยะ  จำนวน  500  ถัง
	50,000

(งบ อบต.)
	-

	-

	-

	จำนวนถังขยะที่สามารถเพียงพอในเขตพื้นที่
	ครัวเรือนในเขตพื้นที่ อบต. รังงาม มีถังขยะเพื่อรอการมาจัดเก็บไปยังสถานที่ทิ้งขยะ
	สำนักปลัด

	2

	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะด้านสิ่งแวดล้อม
	-  เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถแก้ปัญหาขยะภายในชุมชนและครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดปัญหาขยะ
	-  จัดอบรมและศึกษาดุงานด้านการบริหารจัดการขยะ

	50,000

(งบ อบต.)
	-

	-

	-

	หนึ่งครั้ง/ปี

	- ประชาชนในชุมชนไก้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ลดปัญหาขยะ
	งานสาธารณสุข

	รวม
	.....2........โครงการ
	-
	-
	100,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่  8    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
   
    ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลีก

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน  พนักงานจ้าง  ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต..
รังงาม
	-  เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่พนักงาน  พนักงานจ้าง  ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
รังงาม
	พนักงาน  พนักงานจ้าง  ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
	65,000
(งบ อบต.)

	65,000
(งบ อบต.)

	65,000
(งบ อบต.)

	65,000
(งบ อบต.)

	1  ครั้ง/ปี
	-  พนักงาน  พนักงานจ้าง  ผู้บริหารและสมาชิกสภา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
	สำนักปลัด

	2
	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น
	-  เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
	การเลือกตั้ง
	200,000

(งบ อบต.)

	-

	-

	-

	1  ครั้ง/ปี
	- ทำให้การเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
	สำนักปลัด

	3
	โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
	- เพื่อให้การติดต่องานราชการสะดวกมากยิ่งขึ้น

	- ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ  ขนาดกว้าง  7.00  ม.  ยาว  6.00  ม.พร้อมพื้นที่ใช้สอยขนาด  42  ตารางเมตร ตามแบบเลขที่  ช.001/2561
	162,915
(งบ อบต.)

	-

	-

	-

	1 หลัง

	-ประชาชนที่มาติดต่องานราชการมีความสะดวก
	กองการศึกษา


	รวม
	........3.......โครงการ
	-
	-
	427,915
	65,000
	65,000
	65,000
	-
	-
	-


แบบ  ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1)
สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
   
    ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.7   แผนงาน    การศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	
	

	1
	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีเครื่องเล่นใหม่ที่มีคุณภาพและปลอดภัยและมีจำนวนที่เพียงพอกับนักเรียน
	- อุดหนุนงบประมาณ โรงเรียนรังงามวิทยา

	40,000
(งบ อบต.)

	-

	-

	-

	1  ครั้ง

	- นักเรียนได้มีเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัยและได้พัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม จิตใจ
	งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	โรงเรียนรังงามวิทยา


	2
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

	- เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในทุกสาระวิชาหรือความถนัดเฉพาะทางให้สูงขึ้น
	- อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านหนองตอ

	18,400
(งบ อบต.)

	-

	-

	-

	1  ครั้ง

	- นักเรียนมีความสามารถในทุกสาระวิชาหรือความถนัดเฉพาะเพิ่มขึ้น
	งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	โรงเรียนบ้านหนองตอ
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
   
    ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.7  แผนงาน  การศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	
	

	3

	โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ

	-  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ประสบการณ์และทักษะในเรื่องงานอาชีพสามารถสร้างอาชีพให้กับตนเองได้และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
	-  อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนดอนเปล้าศึกษา

	16,000
(งบ อบต.)

	-

	-

	-

	1  ครั้ง

	-  นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์และทักษะในเรื่องงานอาชีพและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
	งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


	โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา


	4

	โครงการค่ายวิชาการมารยาทไทย
	- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ความคิดและจินตนาการได้อย่างเหมาะสมและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
	- อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบุ่งหวายฯ

	12,000
(งบ อบต.)

	-

	-

	-

	1  ครั้ง

	- นักเรียนร่วมกิจกรรมโดยใช้ความคิดและจินตนาการได้อย่างเหมาะสมและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
	งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	โรงเรียนบุ่งหวายฯ
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
   
    ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 3.7  แผนงาน   การศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	
	

	5

	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับชุมชน 
	- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตามแนวพระราชดำริมี่ความเป็นอยู่พอเพียง
	- อุดหนุนงบประมาณ โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

	16,000
(งบ อบต.)

	-

	-

	-

	2  ครั้ง

	- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตามแนวพระราชดำริมี่ความเป็นอยู่พอเพียง
	งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม


	รวม
	.....5........โครงการ
	-
	-
	102,400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


แบบ  ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1)
-19-
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	1
	การเกษตร
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์การเกษตร
	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน
	1))  สูบน้ำได้  450  ลิตรต่อนาที
    (1)  เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้เครื่องเบนซิน
     (2)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  2  นิ้ว (50 มิลลิลิตร)
     (3)  สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
     (4)  ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า  9  เมตร  หรือประมาณ  30 ฟุต
     (5)  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์จ้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
	9,500
	-
	-
	-
	สำนักปลัด

	                                                                                                                                            รวม
	9,500
	-
	-
	-
	


แบบ  ผ.07





แบบ  ผ.07





แบบ  ผ.07





แบบ  ผ.01





แบบ  ผ.01





แบบ  ผ.01





แบบ  ผ.01





แบบ ผ.01





แบบ ผ.01





แบบ ผ.01





แบบ ผ.01





แบบ ผ.02





แบบ ผ.02





แบบ ผ.02





แบบ ผ.08








